项目构想：

① 2026年 4-5月完成小规模试点，针对某一本教材或某两章教学内容，测试

② 2026年 6-9月反馈调整，适当扩大数据库至整个高中地理

- ③ 9-？，逐步面向初高中全学科（待定）

④2027年 实现项目投递参赛

分工：

- 知识层面（知识库 + 教学逻辑）：

核心职责：构建权威知识库、设计教学逻辑、对接试点测试

| 模块 | 具体任务 |
| --- | --- |
| 教材结构化 | 人教版必修一按节拆分为知识点条目（ID、标题、正文、难度、页码），Excel整理 |
| 图文匹配 | 为每个知识点匹配1-2张教材示意图，图片按知识点ID命名（如：G1-1-01_1.jpg） |
| 问答对生成 | 每个知识点编写3-5个典型学生问题，形成测试集 |
| 回答规范 | 设计prompt模板：字数限制（150字内）、分点规则、术语解释方式 |
| 试点对接 | 联系中学老师，收集使用需求，安排试点班级 |
| 测试反馈 | 用测试集评估回答质量，记录badcase，反馈技术调整 |
| 参赛材料 | 撰写项目申报书、制作路演PPT、整理演示素材 |

- 技术层面一（后端核心 + AI对接）：

核心职责：Spring Boot后端、Ollama对接、RAG检索、API开发

| 模块 | 具体任务 |
| --- | --- |
| 环境搭建 | Spring Boot项目初始化，Ollama本地部署（Qwen2.5-7B） |
| 数据库 | 设计知识点表、图片表、问答日志表 |
| 知识库接口 | 提供知识库CRUD接口，方便地理同学录入数据 |
| 检索实现 | 问题向量化 + 余弦相似度检索 + Top-K返回 |
| 问答接口 | /chat接口：检索→构造prompt→调用Ollama→返回答案+配图 |
| 部署打包 | 打包JAR，编写启动脚本，确保离线可运行 |

- 技术层面二（前端界面+交互）：

核心职责：Vue/React前端、UI设计、与后端联调

| 模块 | 具体任务 |
| --- | --- |
| 数项目搭建 | 前端脚手架初始化，选择UI组件库 |
| 问答界面 | 输入框 + 答案展示区（Markdown）+ 配图轮播区 |
| 辅助功能 | “教材原文”弹窗、“相关考题”折叠面板 |
| 历史记录 | 问答历史列表，支持回看 |
| 响应式 | 适配教室大屏（1920x1080）和学生平板（1024x768） |
| 联调部署 | 与后端联调，打包静态文件集成到JAR |

- 技术层面三（数据接口 + 辅助工具 + 测试）：

核心职责：知识库管理工具、图片处理、测试与文档

| 模块 | 具体任务 |
| --- | --- |
| 管理界面 | 开发简易后台页面，供地理同学录入/编辑知识点和图片 |
| 图片处理 | 图片上传接口、压缩优化、存储管理 |
| 批量导入 | Excel/JSON批量导入知识点功能 |
| 测试用例 | 编写测试脚本，验证检索准确率和回答质量 |
| 文档撰写 | 技术文档、部署手册、用户使用说明 |
| 辅助联调 | 协助前后端联调，处理边界问题 |